GAPRANK v2.0 Sistema de Detección de Oportunidades SEO con Opportunity Score + Factor Agencia Diego Pablo Hidalgo Alvear · Paris.cl · Abril 2026

# 1. Resumen Ejecutivo

GAPRANK v2.0 es un sistema automatizado end-to-end que detecta keyword gaps en paris.cl, los prioriza por revenue potencial incremental y genera recomendaciones de acción SEO considerando si la keyword será trabajada in-house o por una agencia externa. La segunda versión incorpora un Opportunity Score rediseñado con modelo multiplicativo, un Factor Agencia que modela el impacto según tipo de intervención SEO, y eliminación de la dependencia de BigQuery reemplazándola por datos estáticos entregados por el equipo de BI.

| 12 semanas hasta Go-Live | ~$28–88 USD/mes costo AWS | +$22M CLP/mes potencial recuperable | Sin BigQuery datos BI estáticos |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. Contexto y Problema

Paris.cl experimenta una caída sostenida de ~30% YoY en sesiones orgánicas en PLPs tras la migración de Salesforce a Constructor en marzo 2025. Sin un sistema automatizado, el equipo SEO trabaja aproximadamente 8 horas semanales en análisis manuales sin priorización por valor de negocio. GAPRANK v2.0 resuelve este problema entregando diariamente una lista ordenada de oportunidades con revenue estimado en pesos, considerando el contexto de ejecución (in-house vs agencia).

Diferencia central del proyecto Sin este sistema: análisis manual, reactivo, sin priorización económica. Con GAPRANK v2.0: oportunidades ordenadas por CLP potencial, acción recomendada por tipo de intervención SEO. Restricciones clave: sin BigQuery, sin análisis manual, datos de conversión/ticket desde BI estático, automatizable.

# 3. Opportunity Score v2.0 — Modelo Completo

## 3.1 Principio de Diseño

El score usa un modelo multiplicativo en lugar de aditivo. Esto significa que si cualquier factor es cero (sin impresiones, sin conversión, posición perfecta), el score es cero — lo que tiene sentido semántico: una keyword sin impresiones no genera oportunidad independientemente de lo que haga cualquier otro factor.

## 3.2 Variables del Modelo

| Variable | Nombre técnico | Fuente | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| I | impressions | GSC API | Impresiones mensuales del par query/URL en GSC |
| P | avg_position | GSC API | Posición promedio actual (1=mejor, 20=peor) |
| CTR_a | ctr_actual | GSC API | CTR real medido en el período de análisis |
| CTR_e | ctr_expected | Curva propia | CTR esperado para la posición actual según curva calibrada con datos de paris.cl mobile |
| CTR_t | ctr_target | Curva propia | CTR esperado si la URL alcanza la posición objetivo (top 3 o top 5) |
| TC | conversion_rate | BI estático | Tasa de conversión por departamento (Blandos/Duros) entregada por BI |
| T | avg_ticket | BI estático | Ticket promedio en CLP por departamento, actualizado trimestralmente |
| AF | agency_factor | Dashboard / manual | Modificador según tipo de intervención SEO: NONE, CONTENT, LINK_BUILDING, BOTH |

## 3.3 Fórmula Completa del Opportunity Score

El cálculo se realiza en cuatro pasos secuenciales:

### Paso 1 — CTR gap actual

ctr_gap = MAX(ctr_expected - ctr_actual, 0) Ejemplo: pos=8, ctr_expected=3.2%, ctr_actual=1.8% → ctr_gap = 1.4% Si CTR actual > CTR esperado → ctr_gap = 0 (no hay gap que explotar)

### Paso 2 — Clics incrementales proyectados

delta_clicks = impressions × (ctr_target × agency_ctr_boost - ctr_actual) Donde: ctr_target = CTR de la posición objetivo (ej: top3 → 8-12% mobile) agency_ctr_boost = Multiplicador según agency_factor (ver Sección 4) Ejemplo: 5.000 imp × (0.10 × 1.20 - 0.018) = 5.000 × 0.102 = 510 clics/mes

### Paso 3 — Revenue incremental estimado

revenue_incremental = delta_clicks × conversion_rate × avg_ticket Ejemplo: 510 clics × 0.025 conv × $180.000 CLP = $2.295.000 CLP/mes

### Paso 4 — Opportunity Score final (normalizado 0–100)

opportunity_score = revenue_incremental × success_probability × position_gap_weight Donde: success_probability = probabilidad de éxito según agency_factor (ver tabla Sección 4) position_gap_weight = MIN(avg_position / 3, 1.0) → URLs en pos.4-6 score × 1.0, pos.7-10 score × 0.8, pos.11-20 score × 0.5 El score final se normaliza en escala 0-100 usando min-max sobre el dataset del día. revenue_incremental (en CLP) se usa directamente para ordenar. El score es para UI.

Nota de implementación El revenue_incremental en CLP es el número primario para ordenar oportunidades. El opportunity_score (0-100) es la representación normalizada para el dashboard. Ambos se actualizan diariamente al ejecutar el stored procedure post-ingesta GSC.

# 4. Factor Agencia — agency_factor

## 4.1 Definición y Valores

El agency_factor es una variable por keyword/URL que define qué tipo de intervención SEO se planifica para esa oportunidad. Modifica tanto el CTR esperado como la posición objetivo y la probabilidad de éxito del scoring.

| Valor | Descripción | Acción principal | Tiempo impacto | Palanca SEO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NONE | No se trabaja activamente | — | — | Baseline |
| CONTENT | Optimización o creación de contenido (títulos, H1, cuerpo, meta description) | ↑ CTR, leve ↑ posición | 2–6 semanas | Relevancia |
| LINK_BUILDING | Adquisición de enlaces de calidad hacia la URL objetivo | ↑ Posición, leve ↑ CTR | 8–16 semanas | Autoridad |
| BOTH | Contenido + Link Building combinados | ↑↑ CTR + ↑↑ Posición | 4–12 semanas | Ambas |

## 4.2 Tabla de Parámetros de Impacto por Tipo de Acción

| agency_factor | Δ CTR boost | Δ Posición objetivo | P(éxito) | Posición target | Tiempo visible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NONE | ×1.00 (sin cambio) | Sin mejora | 0% | Posición actual | — |
| CONTENT | ×1.20 (+20%) | −2 a −3 pos. | 65% | Top 5 (si pos.4-8) | 2–6 sem. |
| LINK_BUILDING | ×1.10 (+10%) | −4 a −7 pos. | 55% | Top 3 (si pos.5-15) | 8–16 sem. |
| BOTH | ×1.35 (+35%) | −5 a −10 pos. | 75% | Top 3 | 4–12 sem. |

Nota: Los parámetros de impacto (Δ CTR boost, Δ Posición, P éxito) son configurables en la tabla de parámetros del sistema. Deben calibrarse con los datos reales de paris.cl tras las primeras 8 semanas de uso.

## 4.3 Fórmula Final Incorporando agency_factor

-- Posición objetivo según acción pos_target = CASE agency_factor WHEN 'NONE' THEN avg_position WHEN 'CONTENT' THEN MAX(avg_position - 2.5, 1) WHEN 'LINK_BUILDING' THEN MAX(avg_position - 5.5, 1) WHEN 'BOTH' THEN MAX(avg_position - 7.5, 1) END -- CTR objetivo con boost de agencia ctr_target_adjusted = ctr_curve(pos_target) × agency_ctr_boost -- Clics incrementales ajustados delta_clicks_adj = impressions × (ctr_target_adjusted - ctr_actual) -- Revenue incremental final revenue_final = delta_clicks_adj × conversion_rate × avg_ticket -- Score con probabilidad de éxito opportunity_score = revenue_final × success_probability × position_gap_weight

## 4.4 Reglas de Recomendación Automática

El sistema genera automáticamente el agency_factor recomendado según las siguientes reglas, aplicadas en orden de prioridad:

| Condición | Recomendación | Razón |
| --- | --- | --- |
| CTR actual < 50% del CTR esperado Y posición ≤ 5 | CONTENT | Posición ya es buena pero el snippet no convierte → optimizar título/meta |
| Posición > 10 Y impresiones > 1.000/mes | LINK_BUILDING | La página no rankea suficientemente → necesita autoridad antes que CTR |
| Posición 6–10 Y CTR actual < CTR esperado | BOTH | La página está en zona de escalada → necesita ambas palancas para saltar al top 3 |
| URL /listas con tráfico < 60% de su /search predecesora | BOTH | Migración incompleta → necesita contenido reforzado + recuperación de link equity |
| Impresiones < 200/mes | NONE | Demanda insuficiente para justificar inversión de agencia |

# 5. Ejemplos Aplicados — 3 Keywords Reales

## Keyword 1 — "notebook gaming" (Tecnología / Duros)

| Variable | Valor | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Impresiones/mes | 12.000 | Dato GSC |
| Posición actual | 7.4 | Dato GSC |
| CTR actual | 2.1% | Dato GSC |
| CTR esperado (pos.7 mobile) | 3.8% | Curva CTR mobile paris.cl |
| agency_factor | BOTH | Pos.6-10, CTR bajo → BOTH automático |
| pos_target (BOTH) | MAX(7.4 − 7.5, 1) = pos.1 | Redondeo conservador: usar pos.3 |
| CTR target ajustado (pos.3 × 1.35) | 8.5% × 1.35 = 11.5% | ctr_curve(3) mobile = 8.5% |
| Δ clics | 12.000 × (0.115 − 0.021) = 1.128 clics | delta_clicks_adj |
| TC Tecnología (BI) | 2.5% | Dato BI estático |
| Ticket promedio Tecnología (BI) | $185.000 CLP | Dato BI estático |
| Revenue incremental | 1.128 × 0.025 × $185.000 = $5.211.000 CLP/mes | revenue_final |
| P(éxito) BOTH | 75% | Parámetro tabla agencia |
| Opportunity Score final | $3.908.250 CLP ajustado | × 0.75 × position_gap_weight(7.4)=0.8 |

## Keyword 2 — "zapatillas mujer running" (Ropa Mujer / Blandos)

| Variable | Valor | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Impresiones/mes | 8.500 | Dato GSC |
| Posición actual | 3.2 | Dato GSC |
| CTR actual | 5.1% | Dato GSC |
| CTR esperado (pos.3 mobile) | 8.5% | Curva CTR mobile paris.cl |
| agency_factor | CONTENT | CTR < 60% del esperado, pos ≤ 5 → CONTENT |
| pos_target (CONTENT) | MAX(3.2 − 2.5, 1) = pos.1 | Usar pos.1 como target |
| CTR target ajustado (pos.1 × 1.20) | 14% × 1.20 = 16.8% | ctr_curve(1) mobile = ~14% |
| Δ clics | 8.500 × (0.168 − 0.051) = 994 clics | delta_clicks_adj |
| TC Ropa Mujer (BI) | 3.2% | Dato BI estático |
| Ticket promedio Ropa Mujer (BI) | $62.000 CLP | Dato BI estático |
| Revenue incremental | 994 × 0.032 × $62.000 = $1.972.736 CLP/mes | revenue_final |
| P(éxito) CONTENT | 65% | Parámetro tabla agencia |
| Opportunity Score final | $1.282.278 CLP ajustado | × 0.65 × position_gap_weight(3.2)=1.0 |

## Keyword 3 — "smart tv 55 pulgadas" (TV y Audio / Duros)

| Variable | Valor | Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Impresiones/mes | 6.200 | Dato GSC |
| Posición actual | 14.8 | Dato GSC |
| CTR actual | 0.6% | Dato GSC |
| agency_factor | LINK_BUILDING | Pos > 10, imp > 1.000 → LINK_BUILDING |
| pos_target (LINK_BUILDING) | MAX(14.8 − 5.5, 1) = pos.9.3 → usar pos.8 | Posición target conservadora |
| CTR target ajustado (pos.8 × 1.10) | 2.0% × 1.10 = 2.2% | ctr_curve(8) mobile = ~2.0% |
| Δ clics | 6.200 × (0.022 − 0.006) = 99 clics | delta_clicks_adj |
| TC TV y Audio (BI) | 1.8% | Dato BI estático |
| Ticket promedio TV (BI) | $420.000 CLP | Dato BI estático |
| Revenue incremental | 99 × 0.018 × $420.000 = $748.440 CLP/mes | revenue_final |
| P(éxito) LINK_BUILDING | 55% | Parámetro tabla agencia |
| Opportunity Score final | $205.821 CLP ajustado | × 0.55 × position_gap_weight(14.8)=0.5 |

# 6. Curva CTR para paris.cl — Mobile 75%

Esta curva se usa como función ctr_curve(pos) en el scoring. Considera el contexto real de paris.cl: 75% sesiones mobile, SERP con Shopping Widgets activos, AI Overviews de baja penetración en Chile vs. EEUU. Calibrar con datos propios de GSC en Fase 2.

| Posición | CTR mobile (sin AIO) | CTR desktop (ref.) | Con Shopping Widgets | Nota para paris.cl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12–15% | 25–28% | 8–12% | Solo el 2.1% de queries transacc. tiene AIO hoy en LATAM |
| 2 | 7–10% | 13–16% | 5–8% | Shopping Widgets reducen CTR pos.1-3 hasta −40% |
| 3 | 5–7% | 8–11% | 4–6% | Zona objetivo para keywords con agency_factor CONTENT |
| 4–5 | 3–5% | 6–8% | 2–4% | Zona de mayor oportunidad: CTR gap más alto |
| 6–8 | 1.5–3% | 3–5% | 1–2.5% | Keywords con pos.6-8 + link building pueden llegar a top 3 |
| 9–10 | 0.8–1.5% | 1.5–3% | 0.6–1.2% | Posiciones 6-10 subieron +30% en 2025 por efecto AIO en pos.1-5 |
| 11–20 | 0.3–0.8% | 0.5–1.5% | 0.2–0.6% | Link Building obligatorio para keywords en este rango |

# 7. Arquitectura v2.0 — Sin BigQuery

## 7.1 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología | Servicio AWS | Rol |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos externos | GSC API v1 (Node.js) | Lambda + EventBridge | Ingesta diaria 6 AM |
| Métricas negocio | CSV BI estático | RDS PostgreSQL | TC y ticket por depto. |
| Base de datos | PostgreSQL 15 | RDS db.t3.micro/small | Almacén central |
| Scoring | Stored Procedure SQL | RDS | keyword_gaps diario |
| Backend API | Node.js + Express | ECS Fargate | REST API dashboard |
| Frontend | Next.js + Tailwind | Vercel (gratis MVP) | Dashboard responsive |
| Alertas | Amazon SES / Slack | SES + Lambda | Notif. gaps críticos |

## 7.2 Schema de Base de Datos — Tablas Clave

-- Tabla principal de oportunidades (se regenera diariamente) CREATE TABLE keyword_gaps ( id SERIAL PRIMARY KEY, date DATE NOT NULL, query TEXT NOT NULL, page_url TEXT NOT NULL, page_type TEXT, -- PLP, FILTER, LIST, PDP department TEXT, -- Tecnología, Ropa Mujer, etc. is_blando BOOLEAN, impressions INT, avg_position NUMERIC(5,2), ctr_actual NUMERIC(6,4), ctr_expected NUMERIC(6,4), ctr_target NUMERIC(6,4), delta_clicks INT, conversion_rate NUMERIC(6,4), -- desde url_catalog (BI estático) avg_ticket INT, -- CLP, desde url_catalog (BI estático) agency_factor TEXT DEFAULT 'NONE', revenue_final BIGINT, -- CLP/mes opportunity_score NUMERIC(6,2), recommendation TEXT, impact_weeks INT, created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW() );

# 8. Plan de Fases — 12 Semanas (Sin BigQuery)

| Fase | Alcance | Semanas | Fechas | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Setup AWS + GSC API + RDS schema + url_catalog + carga CSV BI (reemplaza F1-03) | Sem 1–2 | 6–17 abr | Pipeline activo |
| 2 | Curva CTR propia + Modelo scoring v2 + agency_factor + stored procedure keyword_gaps | Sem 3–5 | 20 abr–9 may | Scoring live |
| 3 | Dashboard Next.js + API REST + tabla oportunidades + filtros + KPIs + deploy Vercel | Sem 6–8 | 12–30 may | Dashboard v1 |
| 4 | Alertas + comparativa LY + vista migración /search→/listas + exportación CSV/Excel | Sem 9–10 | 2–13 jun | Sistema completo |
| 5 | Demo gerencia + primeras optimizaciones + proceso operativo + go-live | Sem 11–12 | 16–27 jun | Producción |

# 9. Datos Estáticos BI — Conversión y Ticket Promedio

En lugar de conectar BigQuery o GA4 API, los datos de tasa de conversión y ticket promedio por departamento se cargan como datos estáticos desde un CSV entregado por el equipo de BI de paris.cl. Este proceso reduce la complejidad técnica de Fase 1 en aproximadamente 1 semana y elimina la dependencia de accesos externos.

Proceso de actualización de datos BI Actualización: Trimestral (o ante eventos comerciales: Cyber, Navidad, Día de la Madre). Formato: CSV con columnas department, is_blando, conversion_rate, avg_ticket_clp. Proceso: INSERT/UPDATE en tabla url_catalog vía script Node.js de carga manual. Fallback: Si un departamento no tiene dato, usar promedio ponderado del sitio.

GAPRANK v2.0 — Sistema de Detección de Oportunidades SEO — Paris.cl Diego Pablo Hidalgo Alvear · Analista Programador · DUOC UC · Abril 2026