| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 |
| --- | --- |
| Rut | 20.107.662-5 |
| Nombres | Diego |
| Apellidos | Hidalgo |
| Roles | Full Stack Developer |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Sistema de detección y priorización de oportunidades SEO para e-commerce. |
| --- | --- |
| Descripción | GAPRANK v2.0 es un sistema web orientado a la detección automática de oportunidades SEO en el sitio paris.cl. El sistema permite procesar datos provenientes de Google Search Console, cruzarlos con información comercial del negocio y generar un ranking de oportunidades mediante un modelo denominado Opportunity Score. El objetivo principal del sistema es identificar páginas, categorías o keywords con potencial de crecimiento orgánico, priorizando aquellas que puedan generar mayor impacto en tráfico, conversión y revenue estimado. Para ello, la solución considera variables como impresiones, clics, CTR actual, posición promedio, tasa de conversión, ticket promedio y tipo de intervención SEO requerida. El sistema contará con un dashboard donde el equipo SEO podrá visualizar oportunidades, filtrar por departamento, revisar indicadores clave, exportar reportes y recibir alertas sobre brechas críticas de posicionamiento. |
| Problemática detectada | Paris.cl presenta una disminución en el rendimiento orgánico de ciertas páginas de categoría y listados de productos, especialmente luego de procesos de migración y cambios en la estructura del sitio. Actualmente, la detección de oportunidades SEO se realiza de forma manual, utilizando distintas herramientas y planillas, lo que genera pérdida de tiempo, baja trazabilidad y dificultad para priorizar acciones según impacto económico. El problema principal es que el equipo SEO no cuenta con una herramienta automatizada que permita identificar, calcular y priorizar oportunidades de mejora en función del valor potencial para el negocio. Esto dificulta tomar decisiones rápidas y fundamentadas sobre qué páginas optimizar, qué keywords trabajar y qué acciones deben ejecutarse primero. |
| Solución esperada | La solución esperada es desarrollar una aplicación web que permita automatizar el proceso de detección, cálculo y visualización de oportunidades SEO. El sistema deberá: Ingestar datos desde Google Search Console. Almacenar información en una base de datos PostgreSQL. Procesar métricas SEO y comerciales. Calcular un Opportunity Score para cada keyword o URL. Clasificar oportunidades según impacto estimado. Generar recomendaciones de acción SEO. Mostrar la información en un dashboard. Permitir filtros por departamento, tipo de página y prioridad. Exportar información en formato CSV o Excel. Generar alertas automáticas sobre gaps relevantes. |
| Objetivos generales | Desarrollar un sistema web automatizado que permita detectar, priorizar y visualizar oportunidades SEO en paris.cl, utilizando datos de rendimiento orgánico y métricas comerciales para apoyar la toma de decisiones del equipo SEO. |
| Objetivos específicos | - Diseñar una arquitectura de software que permita integrar datos de Google Search Console, información comercial y reglas de negocio SEO. - Construir una base de datos que almacene métricas orgánicas, catálogo de URLs, parámetros de scoring, historial de oportunidades y alertas. - Implementar un modelo de cálculo denominado Opportunity Score para priorizar keywords y URLs según su potencial de crecimiento. - Desarrollar un dashboard web que permita visualizar oportunidades SEO, aplicar filtros, revisar KPIs y exportar reportes. - Implementar un ambiente de pruebas que permita validar el funcionamiento del sistema antes de su despliegue en producción. - Diseñar un plan de pruebas que contemple validación funcional, integración, seguridad, rendimiento y usabilidad. - Documentar la solución mediante diagramas UML, modelo entidad-relación, carta Gantt, estimación de costos y documentación técnica. |
| Alcance del proyecto | El proyecto contempla el desarrollo de una solución web funcional para la detección de oportunidades SEO en paris.cl. El alcance incluye: Ingesta de datos SEO desde Google Search Console. Carga de datos comerciales estáticos entregados por BI. Base de datos PostgreSQL. Cálculo del Opportunity Score. Dashboard con visualización de oportunidades. Filtros por fecha, departamento, tipo de página y nivel de oportunidad. Exportación de reportes. Generación de alertas. Documentación técnica del sistema. Diagramas UML. Modelo entidad-relación. Plan de pruebas. Estimación de costos de infraestructura. El alcance no considera, en esta primera versión, la ejecución automática de cambios SEO dentro del sitio web, conexión directa con CMS productivo, integración avanzada con herramientas pagadas como SEMrush o Ahrefs, ni automatización completa de tareas editoriales. El sistema se enfoca en detectar, priorizar y recomendar oportunidades, dejando la ejecución de las acciones al equipo SEO. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

GAPRANK v2.0 nace como respuesta a la necesidad de mejorar la eficiencia del análisis SEO en un e-commerce de alto volumen como paris.cl. En este tipo de sitio, existen miles de URLs, categorías, páginas de listado y búsquedas internas que pueden presentar oportunidades de crecimiento orgánico. Sin embargo, revisar manualmente cada una de estas oportunidades exige muchas horas de análisis y no siempre permite priorizar según impacto real para el negocio. La motivación principal del proyecto es transformar un proceso manual, disperso y reactivo en un sistema automatizado, ordenado y orientado a datos. En lugar de analizar keywords y URLs únicamente por métricas SEO tradicionales, como clics, impresiones o posición promedio, GAPRANK busca incorporar variables comerciales, como tasa de conversión y ticket promedio, para estimar el posible impacto económico de cada oportunidad. El público objetivo del sistema corresponde principalmente al equipo SEO de paris.cl, jefaturas del área digital, analistas de performance orgánico y eventualmente gerencia o equipos comerciales que necesiten entender qué categorías o páginas tienen mayor potencial de recuperación o crecimiento. El origen de la problemática se encuentra en la dificultad de detectar de manera rápida qué oportunidades SEO tienen mayor prioridad. Una keyword puede tener muchas impresiones, pero bajo valor comercial; otra puede tener menos volumen, pero mayor ticket promedio o mejor tasa de conversión. Por esta razón, el proyecto propone una solución que combine datos SEO y datos de negocio en un único modelo de priorización. Desde el punto de vista técnico, el proyecto considera una solución basada en arquitectura web, API REST, base de datos PostgreSQL, procesos automáticos de ingesta y dashboard de visualización. La solución permitirá centralizar información, reducir trabajo manual, mejorar la trazabilidad de las decisiones SEO y entregar una base objetiva para priorizar acciones.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología incremental basada en principios ágiles, combinando elementos de Scrum y Kanban. Esta metodología permitirá dividir el proyecto en fases de trabajo, priorizar funcionalidades, realizar entregas parciales y ajustar la solución según retroalimentación del docente guía y necesidades del proyecto. El enfoque incremental es adecuado para este proyecto porque GAPRANK requiere construir distintos módulos conectados entre sí: ingesta de datos, base de datos, modelo de scoring, backend, frontend, dashboard, alertas y pruebas. Cada módulo puede desarrollarse, probarse y documentarse progresivamente. El trabajo se organizará mediante tareas semanales, responsables definidos y entregables verificables. Cada fase tendrá objetivos concretos y evidencias asociadas, tales como diagramas UML, modelo de base de datos, prototipos, código fuente, plan de pruebas, carta Gantt y documentación técnica. La metodología contempla las siguientes etapas: Levantamiento de requerimientos: identificación de problemática, usuarios, funcionalidades principales, restricciones y alcance del sistema. Diseño de la solución: elaboración de diagramas UML, modelo entidad-relación, arquitectura de software y definición de tecnologías. Configuración del ambiente: preparación del repositorio, base de datos, ambiente de desarrollo y herramientas necesarias. Desarrollo backend: creación de API REST, conexión con base de datos, lógica de negocio y cálculo de Opportunity Score. Desarrollo frontend: construcción del dashboard, vistas principales, filtros, tablas, gráficos y exportación. Integración de componentes: conexión entre frontend, backend, base de datos y servicios externos. Pruebas: ejecución de pruebas unitarias, integración, sistema, seguridad, rendimiento y usabilidad. Documentación y presentación: elaboración de informes, evidencias, presentación final y defensa técnica del proyecto.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar Infraestructura a utilizar La infraestructura propuesta considera un ambiente cloud basado en servicios AWS y herramientas complementarias para frontend y control de versiones. Infraestructura considerada: AWS Lambda para procesos automáticos de ingesta de datos. Amazon EventBridge para programar ejecuciones diarias. Amazon RDS PostgreSQL para almacenamiento de datos. Amazon S3 para respaldos y archivos exportados. AWS Secrets Manager para almacenamiento seguro de credenciales. Amazon CloudWatch para monitoreo y logs. Amazon SES o integración con Slack para envío de alertas. Vercel para despliegue del frontend en Next.js. GitHub para repositorio de código fuente. En etapa de desarrollo, también se contempla el uso de ambiente local con Node.js, PostgreSQL local, Postman y herramientas de testing. Arquitectura de software El sistema utilizará una arquitectura web cliente-servidor, apoyada en una API REST y separación por capas. La arquitectura estará compuesta por: Frontend: dashboard web desarrollado en Next.js. Backend: API REST desarrollada en Node.js con Express. Base de datos: PostgreSQL. Servicios de ingesta: proceso automático mediante AWS Lambda. Servicios externos: Google Search Console API, datos BI en CSV, alertas por email o Slack. Capa de seguridad: autenticación JWT, roles de usuario y protección de credenciales. Capa de monitoreo: logs y alertas mediante CloudWatch. La solución seguirá una estructura modular, separando responsabilidades entre controladores, servicios, repositorios, modelos y componentes visuales. Lenguajes de programación JavaScript. TypeScript, si se define para mejorar mantenibilidad. SQL para consultas, procedimientos almacenados y modelamiento de base de datos. HTML y CSS mediante framework frontend. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar Frontend: Next.js. React. Tailwind CSS. Recharts para gráficos. Axios o Fetch API para consumo de servicios. Backend: Node.js. Express.js. pg o node-postgres para conexión con PostgreSQL. jsonwebtoken para autenticación JWT. bcrypt para manejo seguro de contraseñas. dotenv para variables de entorno. cors para control de acceso desde frontend. helmet para mejorar seguridad HTTP. Testing y desarrollo: Jest para pruebas unitarias. Postman para pruebas de API. Git y GitHub para versionamiento. Visual Studio Code como editor de desarrollo. Cloud e infraestructura: AWS Lambda. AWS RDS PostgreSQL. AWS S3. AWS EventBridge. AWS Secrets Manager. AWS CloudWatch. Amazon SES. Base de datos La base de datos principal será PostgreSQL. Tablas principales proyectadas: Tabla Descripción users Almacena usuarios del sistema y roles de acceso. gsc_daily Almacena datos diarios provenientes de Google Search Console. url_catalog Contiene información de URLs, departamentos, tipo de página, tasa de conversión y ticket promedio. scoring_params Almacena parámetros configurables del modelo de scoring. keyword_gaps Tabla principal de oportunidades SEO detectadas. gap_history Registra evolución histórica de las oportunidades. alerts Almacena alertas generadas por el sistema. search_migration Permite analizar cambios asociados a migraciones de URLs o estructuras del sitio. Repositorio El proyecto utilizará GitHub como repositorio de código fuente, control de versiones y respaldo del avance. Repositorio: https://github.com/DIEGOhidalg/SeoGapRank.git El repositorio almacenará: Código fuente frontend. Código fuente backend. Scripts de base de datos. Documentación técnica. Diagramas. Evidencias del proyecto. Archivos de configuración. Plan de pruebas. Otros Herramientas adicionales: Google Search Console como fuente de datos SEO. Datos BI en formato CSV para tasa de conversión y ticket promedio. Microsoft Word para informes. Microsoft Excel para carta Gantt y control de costos. PowerPoint para presentación. Draw.io, Mermaid o PlantUML para diagramas. Postman para validación de endpoints. AWS Pricing Calculator para estimación de costos.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Señale el nombre de la tarea/ actividad. | Descripción | Nombrar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad | Escribir la duración de actividades o tarea. | Persona y rol que cumple | Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada. |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.